|  | Министерство науки и высшего образования Российской Федерации Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана (национальный исследовательский университет)» (МГТУ им. Н.Э. Баумана) |
| --- | --- |

ФАКУЛЬТЕТ 		ИНФОРМАТИКА И СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ

КАФЕДРА  		 СИСТЕМЫ ОБРАБОТКИ ИНФОРМАЦИИ И УПРАВЛЕНИЯ

Отчет по лабораторной работе №7

по дисциплине Технологии разработки программного обеспечения

#### Тема работы: "Тестирование и оценка качества программного проекта"

Выполнил:

Студент группы ИУ5Ц-11М

Чудновский З.А	.

(дата, подпись)

Проверила:

Преподаватель

Виноградова М.В.

(дата, подпись)

Москва, 2025

____________________________________________________________________________________

Оглавление

Цель работы	3

Средства выполнения	3

Задание	3

Ход работы	5

Создание проекта	5

Планирование дорожки - Командир группы (скрам-мастер) встречается с коллективом разработки для определения того, какие функции могут быть реализованы в первой итерации, или дорожке.	7

Отслеживание хода работы с помощью запросов - Командир группы проверяет состояния проекта.	9

Планирование проверки дорожки - Командир группы планирует собрания проверок.	11

Закрытие дорожки - Командир группы закроет первую дорожку, подготовившись к началу следующей.	11

Вывод	12

# Цель работы

Изучить методологию управления проектами Scrum [1., 2.]; Освоить процесс планирования проекта Agile с помощью IBM Rational Team Concert [3.]. Получить навыки работы с системой управления программным проектом на примере IBM Rational Team Concert.

# Средства выполнения

  - Веб-браузер;

  - Веб-сайт jazz.net [4.]. (Вместо IBM Jazz net можно воспользоваться программами: Яндекс Трекер, YouGile, Kaiten, WEEEK и другими. Обратите внимание, что в программе-аналоге должны быть доступны функции, необходимые для выполнения ЛР)

# Задание

  - Зарегистрироваться на сайте jazz.net (Или аналог других сервисов).

  - Создать проект Team Concert – одному студенту из подгруппы. Группа - до 3-х человек.

  - Добавить в проект зарегистрированных ранее участников и назначить им роли (владельца продукта, скрам-мастера и участников проекта) – выполняет владелец проекта (администратор).

  - Выполнить планирование проекта и отслеживание процесса его выполнения по ролям:

    - Владелец продукта создает очередь продукта. План очереди продукта содержит все идеи и задания, которые могут быть реализованы или не реализованы со временем.

    - Планирование выпуска - Владелец продукта определяет, какие сюжеты могут быть завершены в выпуске.

    - Планирование дорожки - Командир группы (скрам-мастер) встречается с коллективом разработки для определения того, какие функции могут быть реализованы в первой итерации, или дорожке.

    - Просмотр заданий - Участник коллектива управляет своими заданиями.

    - Отслеживание хода работы с помощью запросов - Командир группы проверяет состояния проекта.

    - Планирование проверки дорожки - Командир группы планирует собрания проверок.

    - Закрытие дорожки - Командир группы закроет первую дорожку, подготовившись к началу следующей.

Примечание: вместо IBM Jazz net можно воспользоваться программами: Яндекс Трекер, YouGile, Kaiten, WEEEK и другими. Обратите внимание, что в программе-аналоге должны быть доступны функции, необходимые для выполнения ЛР:

- Создать проект;

- Добавление ролей (владелец продукта, скрам-мастер, участник проекта);

- Создание очереди продукта;

- Добавление описания для каждого продукта;

- Создание очереди выпуска;

- Создание очереди дорожки;

- Создание не менее 3х задач для каждого сюжета;

- Оценка задач и присвоения владельца;

- Просмотр задач конкретного участника;

- Отчет "Объем работы над выпуском";

- Виджет "Объем работы над выпуском";

- Ретроспектива дорожки;

- Переключение дорожки;

- Виджет.

# Ход работы

В рамках лабораторной работы №7 был изучен процесс управления программным проектом по методологии Scrum с использованием сервиса Yandex Tracker (аналог IBM Rational Team Concert). Был создан проект, настроено рабочее пространство и добавлены участники команды с распределением ролей (владелец продукта, скрам-мастер, участники разработки). Сформирована очередь продукта и дорожек (итераций), для которых были определены задачи, выполнена их декомпозиция и оценка трудоёмкости. Планирование дорожки осуществлялось с использованием диаграммы Ганта, после чего велось отслеживание хода выполнения задач с помощью запросов и встроенных средств мониторинга. По завершении итерации были проведены проверка результатов, ретроспектива и закрытие дорожки с подготовкой к следующему циклу разработки.

  - Создание проекта

Инициатор проекта инициирует создание проекта в системе Yandex Cloud Tracker и отправляет приглашение для участия. Сообщение о приглашении поступает на указанный электронный адрес. После получения уведомления, необходимо подтвердить участие, выбрав соответствующий аккаунт для аутентификации и доступа к ресурсам проекта.

Заходим в Yandex Cloud, в поиске вводим слово Tracker, в появившем окне появится раздел – Бизнес-инструмент Tracker. Кликните его.

В рамках данного проекта были созданы материалы, автором которых является Папин.

Видим участников в сборе проекта

  - Просмотр заданий - Участник коллектива управляет своими заданиями.

Выполнили задачи на доску задач

  - Отслеживание хода работы с помощью запросов - Командир группы проверяет состояния проекта.

Рассмотрим доску задач и чеклист. Проверяем файлы

  - Планирование проверки дорожки - Командир группы планирует собрания проверок.

  - Закрытие дорожки - Командир группы закроет первую дорожку, подготовившись к началу следующей.

Проверяем файлы, которых выполнили работники

# Вывод

В результате выполнения лабораторной работы были получены практические навыки планирования и сопровождения программного проекта в Agile-среде. Было продемонстрировано, как с помощью инструмента управления проектами можно организовать работу команды: сформировать продуктовый и спринтовый бэклоги, распределить роли и задачи, контролировать статус выполнения работ и анализировать результаты итерации. Применение методологии Scrum в сочетании с Yandex Tracker позволило наглядно увидеть преимущества итеративной разработки, прозрачности процесса и своевременного контроля качества программного продукта.